令和７年１１月１日

企画部財政経営課

現場代理人等の兼務に関するＱ＆Ａ

Ｑ１　現場代理人と主任技術者又は監理技術者との兼務の基準

Ａ１　現場代理人，主任技術者（監理技術者）及び専門技術者は，これを兼ねても工事の施工上支障はないので，これらの兼任が可能である。（公共工事標準請負契約約款第１０条第６項）

|  | ケース１ | ケース２ | ケース３ | ケース４ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 現場代理人と技術者を兼務しない場合 | 現場代理人と技術者を兼務する場合 |  |  |
| 技術者の 配置要件 | 技術者を兼務しないため， 関係なし | 非専任 | 専 | 任 |
|  |  |  | 監理技術者 主任技術者（右記以外） | 工事に密接な関係があり，現場が25km程度以内である場合の主任技術者 |
| 他の工事 現場との 兼務 | ⇒両現場の 現場代理人を兼務可能 | ⇒両現場の 現場代理人を 兼務可能 （かつ技術者 も兼務可能） | ⇒両現場の現場代理人の兼務不可 （かつ技術者も兼務不可） | ⇒両現場の現場代理人を 兼任可能 （かつ主任技術者も兼務可能） |

Ｑ２　主任技術者又は監理技術者の専任を要する工事とは

Ａ２　公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で，工事一件の請負代金が４，５００万円（建築一式工事の場合は９，０００万円）以上のものについては，工事の安全かつ適正な施工を確保するために，工事現場ごとに専任の技術者を置かなければならない。

なお，専任技術者の配置は下請工事であっても必要である。

（建設業法第２６条第３項，建設業法施行令第２７条）

Ｑ３　工事現場ごとに専任とは

Ａ３　専任とは，他の工事現場に係る職務を兼務せず，常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していることをいう。（国土交通省R7.1.28　監理技術者制度運用マニュアル三（１）④）

Ｑ４　専任の主任技術者が別工事の主任技術者を兼務できる場合は

Ａ４　工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で，かつ，工事現場の相互の間隔が１５ｋｍ程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合，専任の主任技術者が原則２件程度，兼務することができる。

（災害復旧工事を含む場合は，密接な関係があり，すべての工事箇所の間隔が２５ｋｍ程度の公共工事に限り５件以内の兼務ができる）

Ｑ５　営業所の専任技術者と主任技術者又は監理技術者との関係

Ａ５　営業所の専任技術者（営業所技術者等）は，原則，営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められている。

例外的に，技術者の専任性が求められない工事（工事一件の請負代金が４，５００万円（建築一式工事の場合は９，０００万円）未満のもの）であって，以下の全ての要件を満たす場合，兼務することができる。

①当該営業所で契約締結した建設工事

②当該営業所が職務を適正に遂行できる程度近接した工事現場

③当該営業所と常時連絡が取れる状態にあって，所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合

(国土交通省H28.12.19　監理技術者制度運用マニュアル二－二（５），国土交通省H15.4.21　営業所における専任の技術者の取扱いについて）

Ｑ６　営業所の専任技術者は，現場代理人になることができるか。

Ａ６　できない。

営業所の専任技術者は，営業所に常勤して，専らその職務に従事することを要する者である。現場代理人の設置については，建設業法で定められたものではなく，契約書において規定されるものであるが，通常，公共工事に係る契約においては，現場代理人は，工事現場に常駐するものと規定されているため，営業所の専任技術者が，現場に常駐することを要求される現場代理人になることはできない。

Ｑ７　現場代理人の兼務の要件は

Ａ７　①　兼務に係るそれぞれの工事の請負代金額が４，５００万円未満（建築一式工事にあっては９，０００万円未満）であること。

②　監督員等と携帯電話等で常に連絡がとれること。

③　兼務する工事が３件（災害復旧工事及び路線委託に係る件数を除く。）以内であること。（請負代金額が４，５００万円未満（建設工事の場合は９，０００万円未満）の場合は５件以内）

④　兼務する全ての工事現場間を概ね１５分以内で移動が可能であること。

⑤　兼務する工事が町発注工事以外の公共工事である場合は，当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること。

⑥　監督員等の求めにより，速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。

（公共工事標準請負契約約款第１０条第３項）

（海田町建設工事現場代理人兼務の取扱いに関する基準）

【兼務イメージ図】

工事現場Ａ

工事現場Ｂ

工事現場Ｃ

１５分以内

１５分以内

１５分以内

Ｑ８　工事現場間を概ね１５分以内で移動が可能とは，どのような場合か

Ａ８　現場代理人が移動手段を問わず，交通ルールを遵守した上で，兼務する工事現場間を概ね１５分以内で移動可能な場合としている。

Ｑ９　監理技術者制度運用マニュアルにいう専任特例１号の条件を満たす場合とは，どのような場合か

Ａ９　次の条件を全て満たすこと

・工事現場が，１日の勤務時間内に巡回可能な距離で，かつ工事現場において災害・事故その他の事象が発生した場合に，工事現場間の移動時間がおおむね２時間以内であること。

・下請次数が３を超えないこと（建設業法執行規則第１７条の２第１項第２号）。なお，工事途中に下請次数が３を超えた場合は，それ以降は選任特例は活用できない。

・連絡員（土木一式工事又は建築一式工事の場合は，１年以上の当該業務の実務経験を有する者）を工事現場に配置すること。

・工事現場の施工体制を情報通信技術（ＣＣＵＳ等）を利用する方法により確認するための措置を講じていること。

・人員配置計画書を作成し，各工事現場及び営業所に備え置くこと。

・工事現場の状況を確認するために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォンやタブレット端末等）が設置され，かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。

・上記のほか，監理技術者制度運用マニュアルにおける選任特例１号に係る条件を満たすこと。

用語

・現場代理人とは

建設業法で設置を義務付けるものではなく，契約に基づき設置されているもので，請負契約の的確な履行を確保するため，工事現場の取締りのほか，工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理するものとして工事現場に置かれる請負人の代理人

（公共工事標準請負契約約款第１０条第２項）

・主任技術者とは

請負金額の大小，元請・下請に関わらず，工事現場における施工上の管理をつかさどるもの

（建設業法第２６条第１項）

・監理技術者とは

元請業者にて，４，５００万円（建築一式工事の場合は９，０００万円）以上を下請契約して施工する場合に，主任技術者に代えて置かれるもの

（建設業法第２６条第２項）

・営業所の専任技術者とは

請負契約の締結にあたり技術的なサポート（工法の検討，注文者への技術的な説明，見積等）を行うもの